ILHOS_Project_DLab

오늘 작업 이슈 및 처리 사항 정리

| 작성일 | 2026-03-23 |
| --- | --- |
| 대상 화면 | 투자관리 / 거래처관리 |
| 주요 범위 | 숫자형 입력 포맷, Export(Excel/PDF) 공통화, 화면 최종본 정리 |

요약: 투자관리 화면의 금액 입력 UX를 개선하고, 엑셀/PDF 다운로드 기능을 구현한 뒤 이를 공통 유틸로 분리했다. 이어서 거래처관리 화면에도 동일한 공통 Export 방식을 적용할 수 있도록 전체 소스를 정리했다.

1. 오늘 주요 이슈

투자관리 화면에서 Investment Amount 입력 후 포커스를 벗어나면 숫자형(천단위 콤마)으로 다시 표시되도록 개선 필요

invest_management.py에서 서비스 import 경로 오류가 발생하여 실제 프로젝트 폴더 구조 기준으로 경로 재정리 필요

그리드 데이터를 사용자 친화적으로 엑셀 다운로드 및 PDF 다운로드할 수 있는 기능 필요

다운로드 로직을 화면별로 중복 작성하지 않고 공통 유틸로 분리할 필요

company_management.py에도 동일한 공통 Export 구조를 적용할 수 있도록 전체 소스 재정리 필요

2. 처리 내용

| No | 이슈 | 처리 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 금액 입력 포맷 | INVEST_AMOUNT_INPUT 상태값을 별도로 두고, on_change 처리로 포커스 아웃 시 format_number / to_float 기준으로 재포맷되도록 반영 | 입력 후 50,000 형식 표시 |
| 2 | 서비스 import 오류 | services.invest.investment_service 경로 오류를 확인하고, 실제 구조에 맞는 invest_service 기준으로 정리 | 모듈 인식 문제 해소 방향 정리 |
| 3 | 엑셀 다운로드 | 조회 결과 DataFrame을 ExcelWriter(xlsxwriter)로 변환하여 download_button과 연계 | 엑셀 저장 가능 |
| 4 | PDF 다운로드 | reportlab 기반 PDF 변환 함수를 추가하여 목록형 리포트 다운로드 구현 | PDF 저장 가능 |
| 5 | 공통화 | export_utils.py에 prepare_export_dataframe / get_excel_download_data / get_pdf_download_data를 분리 | 다른 화면 재사용 가능 |
| 6 | 거래처관리 반영 | company_management.py의 render_grid_area를 공통 Export 기준으로 변경하고 전체 최종본 재정리 | 거래처관리도 공통 다운로드 가능 |

3. 최종 산출물

invest_management.py 최종본: 금액 입력 포맷 + Excel/PDF 다운로드 기능 반영

common/export_utils.py: Excel/PDF 변환 공통 유틸 분리

company_management.py 최종본: 공통 Export 유틸 적용 버전으로 재정리

설치 필요 라이브러리 안내: reportlab, XlsxWriter

4. 다음 작업 시 이어서 보면 좋은 항목

invest_management.py도 company_management.py와 동일한 공통 Export 기준으로 최종 통합 점검

PDF 한글 폰트 적용 여부 검토(한글 제목/컬럼명 사용 시 필요)

조회 결과 합계, 수익률 등 추가 계산 컬럼 도입 검토

공통 버튼/팝업/그리드 템플릿화로 ERP 화면 생산성 향상

5. 메모

오늘 작업은 기능 구현뿐 아니라, 화면별로 흩어질 수 있는 변환 로직을 공통화했다는 점에서 의미가 크다. 이후 새로운 관리 화면을 추가할 때 동일한 방식으로 export 기능을 빠르게 재사용할 수 있는 기반이 마련되었다.